- 2022年度

- 泸州市政府投资建设工程管理第一中心单位决算

目录

公开时间：2023年 9月28 日

目录

2022年度	1

泸州市政府投资建设工程管理第一中心单位决算	1

第一部分 单位概况	3

一、 主要职责	3

二、 机构设置	3

第二部分 2022年度单位决算情况说明	3

一、 收入支出决算总体情况说明	3

二、 收入决算情况说明	4

三、 支出决算情况说明	5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10

八、政府性基金预算支出决算情况说明	11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	12

十、 其他重要事项的情况说明	12

第三部分 名词解释	14

第四部分 附件	17

附件一：整体绩效评价报告	17

附件二：二道溪污水处理厂截污干管（复线）工程自评报告	19

附件三：蓝杨路工程绩效自评报告	23

附件四：二环路-高新区绩效自评报告	25

第五部分 附表	28

一、收入支出决算总表	28

二、收入决算表	28

三、支出决算表	28

四、财政拨款收入支出决算总表	28

五、财政拨款支出决算明细表	28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	28

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	28

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	28

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

受市政府委托，行使城市规划区范围内市政道路、桥梁、隧道等城市基础设施项目（市政维护、农林、水务、交通项目除外）建设过程中的业主职能和项目管理职能。

## 机构设置

泸州市政府投资建设工程管理第一中心无下属二级单位。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计31837.73万元。与2021年相比，收、支总计各减少52025.91万元，下降62.04%。主要变动原因是工程建设项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

- 收入决算情况说明

2022年本年收入合计31837.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20795.12万元，占65.32%；政府性基金预算财政拨款收入11042.61万元，占34.68%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

- 支出决算情况说明

2022年本年支出合计31837.73万元，其中：基本支出668.81万元，占2.10%；项目支出31168.92万元，占97.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计31837.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少52025.91万元，下降62.04%。主要变动原因是工程建设项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出20795.12万元，占本年支出合计的65.32%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11503.26万元，增长123.80%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款的工程项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出20795.12万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出85.94万元，占0.41%；卫生健康支出25.49万元，占0.12%；节能环保支出856.90元，占4.12%；城乡社区支出15793.82万元，占75.95%；农林水支出4000万元，占19.24%；住房保障支出32.97万元，占0.16%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为20795.12，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）: 支出决算为14.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为43.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）: 支出决算为21.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）: 支出决算为5.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）: 支出决算为20.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）: 支出决算为5.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.节能环保支出211（类）污染防治03（款）水体02（项）: 支出决算为587.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.节能环保支出211（类）其他节能环保支出99（款）其他节能环保支出99（项）: 支出决算为269.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.城乡社区212（类）城乡社区管理事务01（款）其他城乡社区管理事务支出99（项）:支出决算为846.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.城乡社区212（类）城乡社区公共设施03（款）其他城乡社区设施支出99（项）: 支出决算为14854.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.城乡社区212（类）其他城乡社区支出99（款）其他城乡社区支出99（项）:支出决算为93.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.农林水支出213（类）农业农村01（款）其他农业农村支出99（项）:支出决算为4000万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为32.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出668.81万元，其中：

人员经费574.58万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、职

工基本医疗保险缴费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费94.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，较上年减少0.5万元，下降50%。主要原因坚持过紧日子，厉行节约，对“三公经费”进行了调整。

- （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.5万元，下降50%。主要原因是进一步加强内部车辆管理，控制了车辆费用的支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于在建工程项目的现场管理、应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车5辆、载客汽车0辆。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

- 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出11042.61万元。占本年支出合计的34.68%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款减少63529.18万元，下降85.19%。主要变动原因是今年的政府性基金项目大幅度减少。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

- 其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

2022年，泸州市政府投资建设工程管理第一中心机关运行经费支出0万元，与2021年持平。

- （二）政府采购支出情况

2022年，泸州市政府投资建设工程管理第一中心政府采购支出总额12545.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出11855.19万元、政府采购服务支出690.40万元。主要用于泸州市蓝田过江通道（蓝田长江五桥）及连接线工程、未来大道延伸线工程、学院中路升级改造工程前期费320万元，州市蓝田过江通道（蓝田长江五桥）及连接线工程、学院中路升级改造工程、未来大道延伸线工程三个工程预算及招标工程量清单编制服务152万元，玉带河周边道路海绵化改造项目勘察设计服务项目82.60万元，张坝桂圆林海绵化改造工程勘察设计服务项目68万元，罗汉片区环境整体提升工程勘察设计服务项目67.80万元，滨江路挡土墙修复工程（二期）项目工程施工6490.29万元，2021年老旧小区改造配套城市更新项目（二道溪-城东截污干管连接线）一期施工3569.41万元，炭黑厂片区道路工程-陶然路施工671.74万元，2021年老旧小区改造配套城市更新项目—齐关路（陶然路至龙马大道段）工程539.88万元，2021年老旧小区改造配套城市更新项目（龙马潭区安宁街道中心小学人行天桥）施工471.59万元，滨江路挡土墙修复工程（二期）项目工程监理64.12万元，2021年老旧小区改造配套城市更新项目（二道溪-城东截污干管连接线）一期工程监理48.16万元。授予中小企业合同金额5987.30万元，占政府采购支出总额的47.73%，其中：授予小微企业合同金额320万元，占政府采购支出总额的2.55%。

- （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，泸州市政府投资建设工程管理第一中心共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于在建工程项目现场管理、应急抢险等工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。

- （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对二道溪污水处理厂截污干管（复线）、蓝杨路工程和二环路-高新区等34个项目开展了预算事前绩效评估，对34个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取34个项目开展绩效监控，组织对34个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

- 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

- 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，示参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）:指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

17.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:指反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 第四部分 附件

附件一：整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

泸州市政府投资建设工程管理第一中心（简称市建管一中心）成立于2003年，原名泸州市政府投资建设工程管理中心，为泸州市住房和城乡建设局下属全额拨款事业单位，是市本级政府投资建设项目管理的专业机构。中心成立时直属泸州市政府办公室，2005年归口泸州市住建局管理。2014年正式更名为泸州市泸州市政府投资建设工程管理第一中心。

（二）机构职能

受市政府委托，行使城市规划区范围内市政道路、桥梁、隧道等城市基础设施项目（市政维护、农林、水务、交通项目除外）建设过程中的业主职能和项目管理职能。

（三）人员概况

中心现有编制43名，2022年末实有在编人员40人；中心领导班子配主任1名，副主任2名。中心内设办公室、财务室、总工办、综合科、工程一科、工程二科、建设用地科、项目监督科八个科室。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年年初部门预算收入2501.19万元，其中：当年预算收入安排资金2501.19万元。根据决算报表，2022年决算实际收入31837.73万元，其中：当年财政拨款收入31837.73万元。

2022年收入情况表

单位：万元

| 单位 | 年初预算 |  |  | 决算 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 当年财政拨款收入 | 上年结转 | 合计 | 当年财政拨款收入 | 上年结转 |
| 市建管一中心 | 2501.19 | 2501.19 | 0 | 31837.73 | 31837.73 | 0 |

（二）部门财政资金支出情况。

根据2022年部门预算批复表，财政拨款支出2501.19万元，其中：基本支出518.41万元（人员经费394.19万元，日常公用经费124.23万元）。

根据2022年部门决算批复表，年末部门决算支出31837.73万元，其中：基本支出668.81万元（人员经费574.58万元、日常公用经费94.23万元），项目支出31168.92万元。

2022年支出情况表

单位：万元

| 单位 | 年初预算 |  |  | 决算 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转结余 |
| 市建管一中心 | 2501.19 | 518.41 | 1982.78 | 31837.73 | 668.81 | 31168.92 | 0 |

（三）部门财政资金结余结转情况

根据决算报表，2022年年末无结转和结余。

2022年结转结余情况表

单位：万元

| 单位 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市建管一中心 | 0 | 0 | 0 |

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.2022年目标任务

2022年我中心共有特定项目34个，均属城市品质提升行动重点项目。其中：加快推进项目18个；竣工16个项目。全年计划完成投资约10亿元，实际完成投资约12亿元，占全年计划投资的120%。

2022年度加快推进茜草片区市政道路建设、长江二桥、长江六桥、二环路-高新区、二环路-千凤路等项目建设，竣工验收蓝杨路、自贸区大楼周边道路、团结水库、纳溪水厂截流沟、中心城区备用水源（沱江）等项目。

2.预算编制

(1)测算依据。

2022年中心按规定编制了部门预算，其中：基本支出根据实有人数和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定。

(2)目标管理。

一中心在规定时间内编制了部门预算，分解和下达了建设项目的目标任务，绩效目标比较明确合理。年底较好地完成了年初预算，无违规行为。

（3）2022年收入、支出年初预算安排2501.19万元，其中：当年预算收入安排资金2501.19万元；比2021年增加1315.14万元，主要是因为2022年增加了项目预算。根据项目的推进进度情况，调增预算29336.53万元，均已完成预算任务。

2022年财政拨款收入、支出总额31837.73万元，其中：基本支出668.81万元，项目支出31168.92万元。

（二）结果应用情况。

将相关绩效信息随同决算公开同时予以公开，对评价结果中存在问题进行了立行立改，评价组及时将结果反馈给了我单位及市财政局。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年我中心对代建的“泸州市城北高铁枢纽站周边配套市政道路工程”“高新区配套基础设施项目”项目进行了事中绩效评价，自评结论为：绩效目标设置比较明确合理，基本能在规定时限内完成建设内容，项目验收合格率为100%，且严格控制了建设成本和规模，目标完成情况较好。

年初预算项目支出7个，其中：2017年人行过街通道22万元，二道溪截污干管复线工程1500万元，国窖大桥东及东岸互通排水系统改造工程6.6万元，城建事业单位补助（自筹）100万元，怡景路21万元，泸州市饮用水源保护区截流沟工程129.18万元，聘用人员经费204万元。

2021年我中心按规定设置了部门整体绩效目标，总体来看，我中心目标任务设置较明确，预算编制较准确，部门综合管理较规范，较好的完成了市委市政府下达的目标任务，部门整体绩效目标完成较好。

科技（制度、方法、工作、机制等）创新情况：合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制，根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了办公室、总工办、综合科、工程一科、工程二科、建设用地科、监督科等科室。在各科室内部再进行岗位细分，办公室下设财务室，按规定分设会计与出纳岗位，其他科室按要求设立业务受理、复核管理等岗位，形成责任明确，相互制约的内部制衡机制，突出加强对项目建设管理和资金结算过程的监督。一是靠财务室内部的监督，出纳经手的每一笔资金收付业务必须经另一财务人员复核。二是靠对账制度来约束，每月、全年都要进行对账。三是靠内部稽核和第三方机构审计来监督，充分发挥审计和监督科的职能作用，采取定期检查和不定期抽查的方式，对项目资金的运行进行审计，提出审计意见和改进建议，促进内控制度的不断完善。经过自评打分为87分。

（二）存在问题及原因

一是评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标存在偏离度。主要体现在个别项目超额完成了预期目标30%以上。

二是评价部门年初预算编制不是完全准确。

三是个别项目年终预算执行未完成。

原因是由于年初预算时未全面考虑全年工作情况，未较好预估年度期间的变数情况，未深入研究分析预算方案。

（三）改进建议

针对自评中发现的问题，提出以下建议：

1.进一步提高预算编制质量，在编制项目预算时，充分结合项目实施内容，明确项目预算测算标准、基数及依据测算过程，细化预算编制，提高预算编制和的精准性与前瞻性，力争降低预算调整及资金结余数，提高实际支出与预算的匹配度。

2.加强内控制度的执行力度。如：风险管理方面，应按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）第八条“经济活动风险评估至少每年进行一次”的规定进行年度风险评估并形成报告；建立健全规范和有效的经济合同管理制度。

# 附件二：二道溪污水处理厂截污干管（复线）工程自评报告

泸州市政府投资建设工程管理第一中心项目支出绩效自评报告

（2022年度二道溪截污干管复线工程项目）

一、项目概况

本工程范围为龙涧溪截污干管设计终点至二道溪污水处理厂。截污干管总长约9.68km（管径为d1200mm-d1650mm）其中明挖段约3.15km，顶管段约4km，压力管段约2.53km，并包含提升泵站一座。泵站设计规模5万m3/d,占地面积0.2572公顷，主要包括配电设备房、地埋式污水一体化提升泵、地面式成套除臭设备。截污干管服务面积约34平方公里,远期服务人口约55万人,建成后将两江新城城北片区、小市片区、莲花池片区等区域污水提升至二道溪污水处理厂。项项目总投资14338.9万元。

（一）项目资金申报及批复情况

泸州市发展和改革委员会《关于二道溪污水处理厂截污干管（复线）工程可行性研究报告的批复》（泸市发改行审【2018】43号），本项目总投资14338万元，资金来源为市级财政资金。

（二）项目绩效目标

总体目标为：新建截污干管9.68公里，新建一座污水提升泵站。2020年竣工投用，改善人居环境，减少沱江水质污染。

1.产出指标。建设截污干管9.68公里，污水提升泵站1座，路面恢复3公里、人行道恢复2.6公里、路灯恢复6座。

2.效益指标。2020年底前，实现排污能力5万方/天，解决项目所在地污水排放问题，减少沱江、长江水质污染，改善人居环境。

3.满意度指标。受益群众满意度、上级部门满意度均达90%以上。

（三）项目资金申报相符性

本项目的资金申报完全按照中心项目资金申报流程进行审核、上报，住建局审核完成后报财政局城建科审核，财政主管业务科室及相关科室、财政领导审批后，财政下达项目资金计划，授权支付本项目资金。并根据项目的推进情况和资金申报情况适时调增项目预算资金。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。截止2022年12月31日，本项目共计划及到位资金1159.40万元。根据资金申报情况和预算调整情况，资金到位非常及时。资金使用。截止2021年12月31日，本项目实际支出1159.40万元，资金开支范围、标准及支付进度等均符合相关规定，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

根据财务管理相关制度及《政府会计准则制度》的规定，中心财务室对本项目进行会计核算及账务处理。按照资金管理办法，严格执行了财务管理制度，财务账务处理及时完成，会计核算比较规范。

（三）项目组织实施情况

本项目于2018年6月1日，该项目取得《建设项目选址意见书》（选字第510501201800048号），2018年6月6日取得《泸州市国土资源局关于回复二道溪截污干管（复线）工程泵站用地情况的函》，2018年9月19日取得《二道溪截污干管（复线）工程环境影响报告表的批复》（泸市环建函〔2018〕97号），2018年9月29日取得《建设用地规划许可证》（地字第510501201800148号），2018年10月24日取得《二道溪截污干管（复线）工程项目可行性研究报告的批复》（泸市发改行审〔2018〕43号），2018年12月20日取得《建设工程规划许可证》（建字第510501201800229号），2019年4月1日取得《建设工程施工许可证》（编号510500201904010202），开工前办理建设工程监督备案、安全监督备案、建设工程施工许可证的办理。各项建设程序符合规定，资料完善。

2018年10月25日泸州市住房和城乡建设局纪要（第三十三期）明确了二道溪截污干管（复线）工程三标段进行了招标，一标段为泵站，二标段为顶管段，三标段为明挖和压力管段，分别采用公开招标方式，采用费率报价方式确定中标单位。施工招标公告于2019年10月26日挂网发布，2018年11月21日开标并公示中标结果，12月签订施工合同后进场施工，一标段施工单位为四川中科水务科技有限公司，监理单位为江阳集团有限公司；二标段施工单位为四川长生建筑工程有限公司，三标段施工单位为四川鑫圆建设集团有限公司，二三标段监理单位均为成都衡泰工程管理有限责任公司。项目于2018年12月20日开工建设，建设期间，我中心委派现场负责人，配备3名现场工程师进行协同管理，主要对施工期间负责施工许可证的办理；现场施工质量、安全、进度、投资控制；参与项目实施方案的制定、图纸会审；负责项目现场工程量的确认；负责对设计变更的初审工作；负责协调现场监理、跟踪审计单位工作；负责协调相关单位对项目各阶段的验收工作；参与项目涉及相关方面保障要素的协调工作；负责对施工、监理单位人员到岗情况的考勤工作；组织竣工验收；负责竣工资料整理、归档和项目移交等工作。同时委托监理公司对工程质量、安全、进度和投资进行管理，监理单位通过进场原材料进场检查、巡视、平行检测、检查验收、旁站等措施，确保工程管理目标任务的实现。2020年8月14日完成竣工验收,2020年12月28日移交龙马潭区综合行政执法局进行维护和运营管理。2020年12月9日，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，委托第三方机构四川宇恒泰环境监测有限公司开展工程竣工环境保护验收，结论是“通过建设项目环境保护竣工验收”。2021年8月6日，完成水土保持设施自主验收及报备。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

新建截污干管9.68公里，新建一座污水提升泵站。2020年竣工投用，改善人居环境，减少沱江水质污染。截至2020年12月底，项目已竣工验收并投入使用。

（二）项目效益情况

1.产出指标完成情况分析。2020年全面完成新建排污管道、泵站、路面及路灯恢复等建设内容，项目已竣工验收并投入使用。

2.效益指标完成情况分析。实现2020年底前排污能力达到每天5万方，减少了沱江、长江水质污染，改善了人居环境。

3.满意度指标分析。根据市财政局、市住建局等相关部门的现场检查、资料查阅等情况，建设过程中做到了从严管理“人、财、物”，无违规使用资金和腐败问题，并做好安全文明施工，使群众满意，考核检查合格。

四、问题及建议

（一）存在的问题

征地拆迁方案难度大，特别是一航司因改制遗留问题未解决为由，对北郊水厂范围截污干管进行现场阻工，影响项目推进；顶管段施工由于在老城区地下暗挖施工，由于地质较差，地下管线复杂，出现塌孔等问题，导致项目推进困难。

上述问题通过积极配合地方政府开展沟通协调，有效解决了征拆上的问题；施工期间，主动积极与设计、地勘、监理和施工单位深入一线，通过优化施工组织设计和技术方案，逐一解决推进中的困难。

（二）相关建议

针对存在的问题，我们将进一步加强项目用地汇报和协调力度，探索建立统一协调以及运行有序的协调方法和机制。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050021T000000033688-二道溪污水处理厂截污干管（复线）工程 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第一中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 新建1座污水提升泵站和截污干管，截污干管总长约9.68KM。 |  |  | 新建截污干管9.68公里，新建一座污水提升泵站。2020年竣工验收合格投用。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 本工程范围为龙涧溪截污干管设计终点至二道溪污水处理厂。截污干管总长约9.68km,其中明挖段约 3.15km，顶管段约4km，压力管段约2.53km，并包含提升泵站一座，三处架空段。项目于2018年12月20日开工建设,2020年竣工验收合格投用。 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 517.86 | 517.86 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 517.86 | 517.86 | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | / | / |  |

| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 截污管道工程 | ＝ | 9.68 | 千米 |  | 20 | 20 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ＝ | 95 | % |  | 20 | 20 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 |  | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 定性 | 高中低 | 项 |  | 20 | 20 | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度使用资金 | ＝ | 196.96 | 万元 |  | 10 | 10 | 无 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 无 |  |

| 评价结论 | 二道溪污水处理厂截污干管（复线）工程建设完成竣工投用后，2020年底前排污能力达到每天5万方，减少了沱江、长江水质污染，改善了人居环境，环境改善后直接或间接促进龙马潭区地方经济发展，受益地区群众满意度高。 |
| --- | --- |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |

# 附件三：蓝杨路工程绩效自评报告

项目支出绩效自评报告

（2022年度蓝杨路工程项目）

一、项目概况

项目基本情况：蓝杨路起于现状城南大道交叉口，桩号K0+000，与绕城公路和规划道路相交，终点止于规划中二环路，桩号K0+771.646，道路总长771.646米。路幅宽24米，按城市次干路设计，路幅分配为24m=2.5m(人行道）+8m（车行道）+3m（中央分隔带）+8m（车行道）+2.5m（人行道）,设计车速40km/h。项目建成后为满足未来出行需求的交通系统，解决道路两侧居民出行交通要求且连接城南大道和二环路两条主干路的交通任务。项目施工时因用地问题，将项目分两期实施，其中一期实施范围为城南大道到绕城公路，道路长约502米。

（一）项目资金申报及批复情况。

项目绩效目标。

1.产出指标。新建道路502米。项目验收合格率100%。年度资金使用率100%

2.效益指标。2021年项目全面竣工验收并投入使用，碧桂园·凤凰首府居民出行更便捷，并连接城南大道与绕城公路，受益人数约20万人。

3.满意度指标。受益群众满意度、上级部门满意度达95%以上。

项目资金申报相符性。

本项目的资金申报完全按照中心项目资金申报流程进行审核、上报，资金申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

资金使用。

（二）项目财务管理情况。

根据财务管理相关制度及《政府会计准则制度》的规定，中心财务室对本项目进行会计核算及账务处理。按照资金管理办法，严格执行了财务管理制度，财务账务处理及时完成，会计核算比较规范。

（三）项目组织实施情况。

项目业主单位为泸州市政府投资建设工程管理第一中心，由我中心组织对该项目进行清单公开招标，施工单位为四川宏图大业建设工程有限公司，监理单位为四川精正建设管理咨询有限公司。

本项目于2018年8月29日经发改委批复可行性研究报告泸市发改行审【2018】60号，立项总投资金额3135.22万元（包含二期），建设工期12个月。工程严格按照国建招投标管理办法进行公开招投标，施工于2018年11月9日开标，11月13日至16日进行中标公示，监理采用比选招标确定。在建设项目前期工作阶段，严格按照现行建设程序执行，主要程序包括：项目建议书、可行性研究报告、建设工程规划许可、建设项目选址意见、初步设计、施工图设计文件审查备案、水土保持方案批复、开工报告等工作环节。开工前完成建设工程监督备案、安全监督备案、建设工程施工许可证的办理。各项建设程序符合规定，资料完善。于2018年12月15日开工建设。

我中心委派现场负责人，配备现场工程师进行协同管理，主要对施工期间负责施工许可证的办理；现场施工质量、安全、进度、投资控制；参与项目实施方案的制定、施工图审查；负责项目现场工程量的确认；负责对设计变更的初审工作；负责协调现场监理、跟踪审计单位工作；负责组织相关单位对项目各阶段的验收工作；参与项目涉及相关方面保障要素的协调工作；负责对施工、监理单位人员到岗情况的考勤工作；负责竣工资料整理、归档和项目移交等工作。同时委托监理公司对工程质量、安全、进度和投资进行管理，监理单位通过进场原材料进场检查、巡视、平行检测、检查验收、旁站等措施，确保工程管理目标任务的实现。于2021年12月17日竣工。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

新建道路502米。2021年全面竣工投用，方便了碧桂园·凤凰首府居民出行。

项目效益情况。

1.产出指标完成情况分析。2021年全面完成建设内容，新建道路502米，工程验收合格率100%。

2.效益指标完成情况分析。项目建成后方便了碧桂园·凤凰首府居民出行，提高了居民生活质量。

3.满意度指标分析。根据市财政局、市住建局等相关部门的现场检查、资料查阅等情况，建设过程中做到了从严管理“人、财、物”，无违规使用资金和腐败问题，并做好安全文明施工，使群众满意，考核检查合格。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

施工过程中受征拆及高压铁塔迁改影响，影响工期近27个月，严重影响工程进度。

通过自查，我们发现项目用地协调难度较大，有待进一步完善相关机制。

（二）相关建议。针对存在的问题，我们将进一步加强项目用地汇报协调力度，探索建立统一协调以及运行有序的协调方法和机制。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050022T000005776375-蓝杨路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第一中心 |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 道路总长731.0628米，路幅宽24米，包含路基、路面及附属工程、标志、标线、雨污水、路灯工程。 |  |  |  | 已完成。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 该工程起于城南大道，终止于二环路，道路总长771.646m，为城市次干路，标准路幅宽度为24m,双向4车道，设计车速40km/h。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 |  | 原因 |  |
|  | 总额 | 0.00 | 353.41 | 353.41 |  | 100.00% | 10 | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 353.41 | 353.41 |  | 100.00% | / | / |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% | / | / |  |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00% | / | / |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | / | / |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 |  | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建道路1条 | ≥ | 731 |  | 米 |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 | ≥ | 100 |  | % |  | 20 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用时间 | ≤ | 1 |  | 年 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市配套交通 | 定性 | 高中低 |  | 项 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续发展指标 | 项目使用年限 | ≥ | 15 |  | 年 |  | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 |  | % |  | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度使用资金 | ≥ | 192.58 |  | 万元 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |  |
| 评价结论 | 满足未来出行需求的交通系统，解决道路两侧居民出行交通要求且连接城南大道和二环路两条主干路的交通任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件四：二环路-高新区绩效自评报告

项目支出绩效自评报告

（2022年度泸州市二环路高新区 AB 段PPP 项目）

一、项目概况

泸州市二环路（高新区 A 段）工程起于杨坝头，起点里程 K0+000，与二环路纳溪段机场南立交 K9+360 处平纵面、附属工程等顺接。设计终点至于高新区竹林南路东侧交叉口，顺接二环路（高新区 B 段），终点里程为 K7+000，道路全长7.0Km。该项目内容包括道路工程、桥涵工程、立交工程、交通安全设施、信号监控系统、排水工程、照明工程、景观绿化工程以及市政配套设施等。

泸州市二环路（高新区 B 段）工程起于竹林南路，起点里程K0+159.377，与二环路 A 段段平纵面、附属工程等顺接。设计终点位于既有泰安长江大桥南桥头，终点桩号 K7+701.84。路线平、纵、横与既有泰安长江大桥顺接, 路线全长约 7.7Km断面宽度为 70+两侧各 30m 绿带。该项目内容包括道路工程、桥涵工程、立交工程、管线工程、景观工程、交通安全设施、照明工程以及市政配套设施等。

（一）项目资金申报及批复情况。泸州市发展和改革委员会《关于泸州市二环路北段（高新区A段）工程可行性研究报告的批复》（泸市发改行审【2016】117号），本项目总投资210155万元，项目采用政府与社会资本合作（PPP模式）方式实施，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

项目建设期3年，从开工日起至竣工验收或通车使用之日止；本项目开工时间为 2020年7月20日，合同竣工时间为：2023年7月19日。

运营维护期为17年，从项目竣工验收合格日起至本项目运营维护期最后一日止的期间。若建设期提前，则从竣工验收合格日次日起计算运营维护期，运营维护期长度仍不变 。

（三）项目资金申报相符性。

本项目的资金申报完全按照中心项目资金申报流程进行审核、上报，资金申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

该项目截止2022年12月31日，计划及到位资金4282.99万元，到位情况与资金计划相符，资金到位情况很好，完全满足项目资金需求情况，有力保证项目推进。

（二）项目财务管理情况。

截止评价时点财政出资的项目资金的2022年度实际支出4282.99万元，资金开支范围主要为征拆、管线迁改和补助资金，支付依据是根据相关合同进行工程款支付，费用支付合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目组织实施情况。

项目采用政府与社会资本合作（PPP模式）方式实施，项目业主单位为泸州中交一公局城市建设有限公司。项目由项目公司、施工单位、跟踪审计单位及监理单位共同参与实施，由泸州市建管一中心进行监督管理。项目通过公开招投标确定设计勘察、施工、监理单位，并进行公示等。项目实施主要流程包括项目立项、勘察设计招投标、勘察设计阶段、预算编制财评阶段、施工监理招投标阶段、施工阶段、使用与维护运营阶段。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

泸州市二环路高新区AB段PPP 项目2022年度全线路基工程完成约98%；路面工程完成75%；绿化工程完成88%；酒谷互通主线桥完成80%；酒业园路下穿通道完成90%；渔子溪渗水路基软基处理完成84%。项目符合申报目标要求，质量满足设计及规范要求，工期符合合同及计划要求。

（二）项目效益情况。本项目为泸州市南环线的一部分，是泸州市高新区构造“三横四纵”骨架网络结构的重要组成部分。项目的实施将进一步完善泸州市二环路，提高道路通行能力和服务水平，有效缓解泸州市交通压力，对泸州市域百姓出行具有重要的现实意义。本项目的社会效益显著，有利提升城市形象，环境市区交通压力，改善人居环境。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1、中石油加油站征拆问题：中石油因土地置换手续未完成，未提供建设用地，影响该段辅道及人行道施工。

2.渔子溪人工湖段路基处理变更手续未完善，实施合法性存在问题。

3.电力排管变更手续未完成，实施合法性存在问题。

（二）相关建议。

针对存在的问题，我们及时与行业管理部门对接和协调，同时报告市政府，建立统一协调以及运行有序的协调方法和机制，加快问题的解决。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51050022T000000367396-二环路-高新区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市建设部门 |  |  | 实施单位 （盖章） | 泸州市政府投资建设工程管理第一中心 |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 为有效改善交通，保障二环路-高新区项目顺利推进，保障工程施工作业在红线范围内有效实施。 |  |  | 改善交通，保障二环路-高新区项目顺利推进，保障工程施工作业在红线范围内有效实施目标任务完成 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 二环路（高新区）工程PPP 项目东起泰安长江大桥，西至长江湿地新城与泸州城市二环线纳溪段相接，全长14.5公里，其中新建段4.8公里，改建段约9.7公里。道路宽度70米，主线双向8车道+辅道双向4车道，主要建设内容有：桥梁10座，6座箱涵，11座人行通道，7座下穿等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |  |  |  |
|  | 总额 | 0.00 | 312.84 | 312.84 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 312.84 | 312.84 | 100.00% | / | / |  |  |  |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |  |  |  |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | / | / |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 |  | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | ≥ |  | 95 | % |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目抽查合格率 | ≥ |  | 90 | % |  | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用时间 | ＝ |  | 1 | 年 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 工程满足环保要求 | ≥ |  | 90 | % |  | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ |  | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度使用资金 | ＝ |  | 312.84 | 万元 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 评价结论 | 有效改善交通，保障二环路-高新区项目顺利推进。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表