附件2

泸州市2017年智慧城市建设和信息化建设工作重点项目任务分解表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 总投资 | 2017年度投资 | 建设年限 | 2017年达到工程形象 进度 | 牵头单位 | 责任单位 | 项目业主 单位 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、竣工投产类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2017年度信息基础设施建设 | 新建铁塔385座，4G基站2320个（座）；新增宽带端口29万线. | 8000 | 8000 | 1 | 完成 | 市通信发展 | 市经济和信息化委 |  | 各通信运营商、铁塔 公司 |  |  |
| 2 | 智慧医疗 | 完成全市远程医疗项目基础建设，实现省、市、县、乡、村五级医疗机构的远程医疗接入；完成医学影像数据中心、远程会诊数据中心、远程心电数据中心建设；完成市级人口健康信息平台建设；推动市级和各县（区）医疗大数据资源互联共享。 | 4723 | 4723 | 2017.6 | 建成 | 市卫生计生委 | 西南医投、市级各医疗机构 |  | 市卫生计 生委 |  |  |
| 3 | 消防支队扁平化指挥调度统一管理平台 | 消防大数据采集中心、地理信息基础功能、综合接警平台、救援指挥调度、视频监控中心、综合资源管理、智能预警分析、社会联动管理 | 600 | 600 | 1 | 完成 | 市公安消防 支队 |  |  |  |  |  |
| 4 | 泸州市安全生产预警体系暨安全生产综合信息化平台 | 建设安全生产预警体系，实现安全生产综合信息化管理 | 600 | 600 | 1 | 建成 | 市安 监局 | 各区县安监局 |  | 市安监局 |  |  |
| 5 | 市综合应急指挥平台 | 安全生产预警体系暨安全生产综合信息化平台建设，实现全社会安全信息共享 | 580 | 580 | 1 | 建成并投入使用 | 市应急办市安监局 | 各县区政府、园区管委会等 |  | 市安监局 |  |  |
| 6 | 泸州市智慧旅游项目建设(二期) | 统筹推进全市智慧旅游区建设，实施完成智慧旅游数据中心建设，完成智慧旅游（二期）项目建设；完成“醉美泸州”文化传承与旅游推广项目。 | 748.3683 | 748.3683 | 2017.7 | 全面建成 | 市外事侨务旅游局 | 市经济和信息化委员会 |  | 市外事侨务旅游局 |  |  |
| 7 | 泸州市交通运行监测与应急指挥系统建设 | 完成市本级指挥大厅建设，及业务软件定制开发，预留接口接轨全市和全省交通运输应急保障系统；完成外场重要公路、桥隧监控监测点位感知探头；实现高速公路、重要国省干线公路的联网管控。 | 1800 | 1200 | 1 | 完成建设 | 泸州市交通运输局 | 泸州市交通应急指挥信息 中心 |  | 交投集团 |  |  |
| 8 | “智慧党建” | 该项目主要由“智慧党建”全媒体平台和组织工作大数据平台构成。包括4大平台和7大系统，即，“智慧党建”全媒体网站平台、手机APP平台、IPTV应用支撑平台、微信应用平台、党建后台一体化管理系统、视频云服务系统、干部（公务员）信息管理系统、党员信息管理系统、人才信息管理系统、组织工作大数据系统、OA办公自动化系统。 | 591 | 591 | 1年 | 基本完成 | 市委组织部 | 市经信委 市财政局 |  | 市委组织部 |  |  |
| 9 | 多规融合协同平台 （一期） | 智慧城市规划管理信息系统。 该系统主要包括规划数据标准制定和软件系统定制开发。 | 148.8 | 59.52 | 1.5 | 系统全面搭建完成，各子系统运行流畅，基本满足我局各类业务流转。 | 泸州市城乡规划管 理局 | 泸州市住房和城乡建设局 |  | 泸州市城乡规划管理局 |  |  |
| 10 | 泸州市高点高清监控系统工程项目 | 在城区至高点楼顶安装高清监控摄像机 | 100 | 100 | 3个月 | 建成 | 泸州市数字化城市管理中心 | 泸州市数字化城市管理中心 |  | 泸州市数字化城市管理中心 |  |  |
| 11 | 监督员信息采集市场外包项目 | 100平方公里街面信息采集 | 300 | 300 | 3个月 | 建成 | 泸州市数字化城市管理中心 | 泸州市数字化城市管理中心 |  | 泸州市数字化城市管理中心 |  |  |
| 12 | 残疾人管理服务平台 | 建立市、区（县）、乡镇（街道）、村（社区）四级残疾人基本服务状况信息数据采集体系，实现信息化管理的全覆盖，并以此为依托，建立起泸州市的持证残疾人基础数据库，进行残疾人的康复治疗、创业就业以及捐赠的信息数据收集，建立完善的残疾人管理服务体系。 | 380 | 380 | 1 | 平台开发基本完成，进入测试 运行 | 残联 | 残联 |  | 残联 |  |  |
| 13 | “两车”物联网RFID防盗系统建设 | 在三区范围内推广安装“两车”物联网RFID防盗系统。 | 300-500 | 300-500 | 2017年 | 安装RFID的“两车”达8万台。 | 市公 安局 | 市公安局 |  | 市公安局 |  |  |
| 14 | 350兆PDT数字集群建设 | 对现有350兆模拟集群网进行升级改造，由三大网络运营商和系统集成商联合投标参与建设，采用政府各部门自行采购对讲机，支付使用费方式进行 | 3800 | 1000 | 2017 | 完成泸州市主城区及各县主城区信号覆盖 | 市公 安局 | 市经济和信息化委 |  | 市公安局 |  |  |
| 15 | 全面完成网站集约化建设（已经签定合同） | 建设全市政府网站群 | 348 | 348 | 1年 | 实现整个电子政务外网24小时实时监控、预警及应急处理等。 | 市政府电子政务办 | 市政府电子政务办、各区县电子政务办、市级各部门 |  | 市政府电子政务办 |  |  |
| 16 | 4G移动直播系统 | 随着4G网络覆盖的逐步推进，信道拥有足够的带宽来传输实时视频，“4G 移动直播系统”依托 4G 网络应运而生，使得新闻直播不受空间、距离以及时间的限制，可在任何时间和任何地点进行新闻直播，特别适合民生类新闻、突发事件、重大体育赛事以及重要会议等活动的全方位、多角度的现场报道，4G 移动直播系统支持跨区域的多点应用，已经成为继卫星和微波之后的一种全新的直播方式，有力推动我市智慧城市的建设和媒体融合发展。 | 122.50 | 122.5 | 1年 | 2017年全面实现4G移动直播 | 市文体广局 | 泸州市 电视台 |  | 泸州市 电视台 |  |  |
| 17 | 泸州市公共信用信息共享平台 | 泸州市公共信用信息共享平台（含平台和自然人信用信息数据库、法人信用信息数据库） |  | 年度投资暂不能 确定 | 1 | 2017年5月完成主站及各区县子部建设，9月完成市级各部门子站建设 | 发改委 | 发改委 |  | 发改委 |  |  |
| 18 | 不动产系统平台升级、迁移、数据处理 | 1、将各县区分散的应用、数据进行融合。2、开展外网申请内网受理工作。 | 587 | 587 | 1 | 1、将各县区分散的应用、数据进行融合。2、开展外网申请内网受理工作。 | 市国 土局 | 市不动产登记中心 |  | 市不动产登记中心 |  |  |
| 19 | 长江物流公共信息平台（二期） | Ø 新建数据中心，重点发展数据分析、数据清洗、数据校对及纠错、数据展现。 Ø 完善单一窗口支持平台，在无纸化作业系统中添加船舶舱货管理，实现船舶货舱的电子化堆存管理，智能动态分配，快速且最大化评估船舶装载能力。 Ø 完善综合交通服务平台，新增信息服务管理系统和平台视频监控系统。信息服务管理系统基于泸州港集装箱园区信息平台，实现将对接数据进行动态展示、查询，为平台用户提供信息服务功能、平台维护管理等功能；平台视频监控系统主要建设视频集成系统和视频展示中心，通过将视频监控延生到仓储、物流企业，并提供视频展示功能，提升查验单位全过程风险防控能力。 Ø 完善增值配套服务平台，在口岸移动辅助系统基础上增加移动办公中心。移动办公中心实现外勤作业，确保一线外勤人员能够在现场进行简单申报、查询等功能，查验单位也可通过移动端随时、随地、随手进行审批操作。 | 800 | 700 | 1 | 以系统功能完善为主，在已建成的信息化基础条件下，逐步扩展和深化业务应用系统的功能，主要实现多项数据资源的合理而充分共享，使得业务系统发挥更高效的作用，对业务促进作用明显。重点建立数据中心，完善单一窗口支撑平台、综合交通平台和增值配套服务平台。 | 长江经济开发区管委会 | 四川临港物流信息服务股份有限公司 |  | 四川临港物流信息服务股份有限公司 |  |  |
| 20 | 12345市长热线 | 对原“12345”系统进行升级改造、增加人员。开通电话、网站、信箱、微信、微博、移动APP受理、手机软件办公。建设成为“前台话务受理、案件派发处理、移动指挥办理、综合绩效考评”四位一体的多功能系统平台。 | 1263 | 252.6 | 5 | 建成 | 市委群工局 | 中国电信泸州分公司 |  | 中国电信泸州分公司 |  |  |
| 二、加快建设类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 智慧教育 | 完成全市中小学95%以上的班级实现“优质资源班班通”，普及“网络学习空间人人通”的应用；完善智慧教育云平台（一期）建设并运行，完成10个以上的“智慧校园”建设。 | 800 | 800 | 3 | 完成中小学教育质量综合评价数字化平台研发并进行第一期测评工作 | 市教 育局 | 市网信办、市科知局、市文体广局 | 市教育局 |  |  |  |
| 22 | 楼宇卫士系统建设 | 在三区及泸县主城区住宅小区实现视频门禁安防系统全覆盖。 | 20000 | 12000 | 2017年-2018年 | 2017年完成三区及泸县60%的楼栋。 | 市公 安局 | 三区及泸县政府 | 三区及泸县政府 |  |  |  |
| 23 | 古蔺县通讯基础设施建设、智慧城市建设、互联网+项目 | 大力推进“宽带乡村惠民工程”“城市网络基础设施完善工程”，完善“云视泸州”项目，搭建信息云平台，开通致富云渠道。 | 15300 | 15300 | 1 | 加快全县3G/4G基站建设，拓宽全县移动网络覆盖率；继续推进全县宽带乡村建设，逐步将光纤宽带向村组延伸，进一步加快我县云视泸州、智慧城市、智慧旅游等互联网+项目建设。 | 古蔺县经济商务科 技局 | 古蔺经济商务科 技局 | 各通信运营商、铁塔 公司 |  |  |  |
| 24 | 四川省智慧社区试点 建设 | 完成龙马潭区大驿坝社区、纳溪区上坝社区智慧社区建设。 | 1860 | 850 | 3 | 完成试点社区网格化管理平台、综合信息服务平台的建设；在智慧安防、智慧物管和智慧养老方面作探索 | 市住 建局 | 龙马潭区、纳溪区、市经济和信息化委、市民政局、市商务局 | 龙马潭区大驿坝社区、纳溪区上坝社区 |  |  |  |
| 25 | 泸州市社会福利院智慧养老项目 | 建设社会福利院院信息化平台、服务管理专业软件系统等。 | 300 | 180 | 2 | 1、硬件平台完成，实现有线、无线网络覆盖；2、基础软件管理系统完成，部分专业服务软件形成。 | 市民 政局 | 市民政局 | 泸州市社会福利院 |  |  |  |
| 26 | 电子政务外网升级改造（华为提供服务） | 全面升级完成电子政务外网核心网络改造，核心设备达到万兆交换能力。 | 816 | 272 | 购买华为服务（按年） | 升级市级和区县的电子政务外网网络核心路由器、交换机设备，达到万兆交换能力。配备相应的防火墙等安全设备，达到三级等保要求。 | 市政府电子政务办 | 市政府电子政务办、各区县电子政务办 | 市政府电子政务办 |  |  |  |
| 27 | 数据中心和原有OA系统升级改造 | 建设泸州审计数据中心和审计分析平台（审计数据中心和审计数据分析平台是联网审计的重要组成部分）；原有OA系统国产化升级改造；开发泸州市审计综合管理平台；移动办公系统。 | 356.06 | 160 | 2017.02-2019.12 | 1.2017年完成审计数据中心建设。单独或配合省厅开展上下联动审计项目，逐步扩大联网审计和大数据应用。 2.根据金审三期要求，重新设计和建设审计综合管理平台。 3.完成审计数据中心、审计综合管理平台所需数据库软件的采购。 4.与华为公司接洽，完成市审计局中心机房迁移至市数据资源中心。 | 市审计局 | 市审计局 | 市审计局 |  |  |  |
| 28 | 泸州智慧消防综合监控管理系统 | 城市智慧消防物联网系统、智慧消防防火监督管理系统、智慧消防办公自动化云服务系统、消防社会化智能防控管理系统、消防生命通道监测系统等 | 2400 | 1200 | 3 | 完成平台建设和部分监控终端、生命通道终端 | 市公安消防 支队 |  |  |  |  |  |
| 29 | 泸州国家高新区众创中心项目 | 建设用地约47亩，新建众创中心建筑面积约87000㎡以及相关的室内外装修装饰、景观绿化、停车场、配套基础设施建设等内容。 | 45000 | 20000 | 2 | 完成工程量60% | 高新区管委会 | 高新区管委会 | 泸州高新投资集团有限公司 |  |  |  |
| 30 | 多规融合协同平台（二期） | 多规合一信息平台。 该平台建设主要包括硬件采购、相关标准制定、历史数据整合处理以及软件系统定制开发四大部分。 | 600 | 420 | 2 | 平台运行环境高效稳定； 各部门协作配合，深入开展需求调研，搭建好基本框架和业务流程； 实现部分历史数据整合，并能进入平台使用； 完成各子平台初步设计； 完成系统初步搭建。 | 泸州市城乡规划管 理局 | 泸州市发改委、泸州市住房和城乡建设局、泸州市国土资源管理局、泸州市环境保护局 | 泸州市城乡规划管理局 |  |  |  |
| 31 | 泸州市环境应急指挥平台二期、三期 | 在泸州市环境应急指挥平台一期基础上针对环境应急管理工作基础应用进行添加，以原有的基础环境应急内容简单集成的基础框架上添加和完善，使现有基础功能可以实现功能性运作，完善数据库基本数据，将进行环境应急管理事前基础数据的规模化采集、事中智能化研判模型构建、事后大数据智能化分析模型的构建。 | 8000 | 1000 | 2 | 实现我市对突发环境事件的事前、事中、事后系统化和智能化管理功能。 | 泸州市环境保护局 | 泸州市环境应急服务中心 | 泸州市环境应急服务中心 |  |  |  |
| 32 | 江阳区地下管线及化粪池在线监控系统（城市安全智能综合管理系统项目二期） | 1000公里地下管网进行在线监测及自行处置系统 | 15000 | 10000 | 2017-2018 | 工程主体基本 竣工 | 江阳区城管局 | 江阳区城管局 | 江阳区住建局（区建管中心） |  |  |  |
| 33 | 中小学教育质量综合评价数据化管理平台+第三方专业化评价服务 项目 | 研发具有泸州特色的中小学教育质量综合评价数字化平台；开展中小学教育质量监测。 | 800万 | 300 | 3年 | 完成中小学教育质量综合评价数字化平台研发并进行第一期测评工作 | 市教 育局 | 市教育局 | 市教育局 |  |  |  |
| 34 | 泸州电商产业园区 | 泸州电商产业园总体规划18万平方米，分电商企业集聚区、孵化区、跨境电商展销区、泸州酒网产业区、快递仓储物流区、综合服务区、生活配套区等七大功能区域。通过建设电子商务公共服务中心、线上公共服务平台及电子商务大数据中心，电商产业园充分整合互联网、商贸、快递、物流等行业资源，为入驻对象提供办公、咨询、融资、展示、交流、培训、仓储、餐饮等一站式综合服务。目前已初步建成企业集聚区、双创孵化园区、配套服务区三大平台，共计约20000平米。引进了齐家网、中智汇、保宏电商、苏宁等知名电商企业近40家，入驻孵化团队25个。 | 90000 | 5000 | 2015-2020 | 完成项目可行性研究报告、规划设计方案；完成项目建设相关审批（备案）工作；主体工程进度达到20%,；建设完成北大CIIM—泸州大数据开放实验室；招引腾讯大成网等知名电商领军企业2-3家。 | 市商 务局 | 市商务局 龙马潭区政府 | 泸州电子商务发展有限责任公司 |  |  |  |
| 35 | 高清泸州智慧广电信息平台 | 依托广电网络优质资源，结合广播电视NGB网络升级建设，以泸州市政府确立的大数据中心为核心，打造基于NGB广播电视系统的多屏互动多媒体综合信息平台，具有整合、聚合本地化信息内容功能，面向政府、社区、乡镇、企业及广大群众提供个性化服务，形成集政府权威发布、居家便民信息服务、教育、医疗、社保专项服务为核心的泸州智慧城市综合应用平台，实践、探索、创新型智慧城市应用服务模式，创建和谐、幸福泸州，构建文明城市 | 5000 | 1000 | 3 | 实施高清普及惠民工程和网络改造升级，同时开展信息平台试点，在全市选择15个以上小区进行试点 | 市文体广局 | 四川广电网络泸州分公司 | 四川广电网络泸州分 公司 |  |  |  |
| 三、开工建设类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 泸县智慧城市项目一期 | 建成大数据中心、天地泸县一张图、五大基础数据资源库、要素保障平台、企业融资信息服务平台、应急指挥调度中心、智慧党务政务平台、智慧大城管平台、智慧教育、智慧医疗[健康]、智慧人社、智慧旅游、智慧交通、智慧园区14个项目。 | 24700 | 10000 | 3年 | 全面开工建设14个项目，完善大数据中心、天地泸县一张图、五大基础数据资源库等功能，推动智慧大城管平台、智慧教育、智慧医疗[健康]、智慧人社、智慧旅游、智慧交通、智慧园区等项目建成投用。 | 泸县经信局 | 县级各部门 | 泸州同方智慧龙城科技有限公司 |  |  |  |
| 37 | 泸州智慧文化云平台 | 打造建设泸州公共文化服务云平台，建设公益性和经营性数字化场馆，将文化场馆数字化。打造数字文化体验中心，主要搭建文化、体育、新闻出版、广电互动体验项目，进行免费开放公示、文化展播等服务。实现居民文化生活的数字化、网络化、智能化、互动化和协同化，为居民提供更加安全、便利、舒适、愉悦的文化生活环境，满足居民的实际文化需求，提升文化生活品质。 | 1284.07 | 560 | 三年 2016-2018 | 完善泸州公共文化服务系统云平台链接建设，市级文体广活动展播；建成2台24小时自助图书馆；泸州石刻艺术博物馆“智慧博物馆”虚拟展示系统项目硬件建设；数字文化馆硬件建设。 | 市文体广局 | 市图书馆、市博物馆、市文化馆、省广电网络泸州分公司 | 市文体广局 |  |  |  |
| 38 | 020《天赐泸州文创网》平台。（原泸州市2015智慧城市重点项目《川南购物同城购》升级为广电云商并入《天赐泸州文创网》运作) | 将原智慧城市重点项目《川南购物同城购》并入020平台《天赐泸州文创网》平台，是基于商城的定位提高了，只将泸州的品牌企业和品牌产品纳入商城经营范围，同时重点注入企业文化创意的元素，将外延扩展至品牌的文化消费。 | 200.00 | 10 | 3 | 1，2017年完成网络平台的升级。2，完成线上线下的互动设计，结合品牌产品、品牌企业的实体店，结合文创孵化园4000平米的线下文创产品体验中心的建设，打造泸州真正意义上的线上线下电商平台。3，继续品牌企业、品牌产品的招商入住，力争将平台打造成为企业的云商销售平台，打造成为消费者的线上线下的消费平台。 | 泸州电视台 | 泸州 电视台 | 四川天赐泸州文化产业发展有限责任公司 |  |  |  |
| 四、前期工作类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 泸州视频监控联网报警系统 | 继续推进公共安全视频监控建设联网应用，在江阳、龙马潭、纳溪区新建3000-4000路高清摄像头,并升级平台功能，增加视频智能应用模块。 |  | 35000 | 2017 | 完成项目招标，开展点位建设。 | 市公 安局 | 市公安局 | 市公安局 |  |  |  |
| 40 | 全媒体演 播厅 | 泸州电台媒体融合发展需要，拟经过3—5年融合转型，打造成能够同时生产音视频、文字图片、APP应用、移动智能终端等多样态产品的全媒体立体制播发布平台。 | 308 | 308 | 2017-2020 | 准备工作已完成，待经费到位后启动建设。 | 泸州 电台 | 泸州电台 | 泸州电台 |  |  |  |
| 41 | 泸州市智慧食药监平台 | 拟用两时间建立食品药品安全综合监管平台、食品生产销售溯源平台、商超农副产品溯源平台、食药监数据中心、数据分析预警平台、食品药品安全应急指挥中心。 | 资金正在申请中，拟投入2500 | 资金正在申请中，拟投入2500 | 2 | 拟建成食药监数据中心、数据分析预警决策系统、食药监数据舆情监控系统、食品溯源系统、商超农副产品溯源系统、指挥中心大屏幕设备及远程通讯系统、应急指挥中心软件系统、安全体系建设。 | 市食品药品监管局 | 市发改委、市经信委、市财政局、市农业局 | 泸市食品药品监管局 |  |  |  |
| 42 | 智慧园区 | 完善数字化基础设施建设，综合应用云计算服务平台，建设一套云计算运营支撑系统和园区综合管理服务、园区企业运营支撑（产、供、销、学、研、融资服务等）两大模块，搭建园区信息化公共服务平台。建设园区安全生产信息监控中心，建成园区安全生产综合监督管理系统，配套建设监控摄像头、烟雾感应设备等 | 30000 | 2000 | 2017-2020 | 智慧园区基础搭建 | 酒业园区经 发局 | 酒业园区 | 泸州酒业投资发展有限公司 |  |  |  |
| 43 | 龙马潭区社区公共服务综合信息平台项目 | 开发“信息平台”软件，将已经下放到街镇的行政服务事项列入平台软件，实现“一窗”综合办理。 | 1000 | 400 | 3 | 完成软件开发，将民政服务事项在平台上实现“一窗”综合办理。 | 区民 政局 | 区政务中心 区经信局 区发改局 区公安分局 区卫计局 | 区民政局 |  |  |  |

附件3

泸州市2017年智慧城市建设和信息化建设工作重点工作任务分解表

| 序号 | 名称 | 内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政策扶持 | 强化要素保障，制定优惠政策，积极推广PPP模式 | 市发展改革委 | 市经济和信息化委、市科技知识产权局等 |  |
|  |  | 鼓励引导社会资金参与投资，吸引ICT产业相关企业、科研机构落户泸州 | 市人力资源社会保障局 |  |  |
|  |  | 将信息技术人才纳入特色人才认定体系，鼓励信息化领域的创业创新，支持智慧城市产业相关企业建立人才激励机制，快速推进智慧城市建设和智慧城市产业发展 | 市投资促进局 |  |  |
| 2 | 机制建设 | 健全数据采集、管理、开放、应用等标准规范 | 市经信委 | 各区（县）人民政府、各园区管委会，市级各部门，相关企事业单位 |  |
|  |  | 加大智慧城市和信息化建设考核力度，细化和落实责任分工，实行定期通报制度，对工作推动不力的单位和部门，在年度综合目标考核中根据情况扣减综合目标考核分数 | 市委编办 |  |  |
|  |  | 加强智慧城市和信息化机构和工作力量建设，健全完善相关职责，落实工作经费 | 市目督办 |  |  |
| 3 | 信息安全 | 落实信息安全等级保护、风险评估等网络安全制度，加强网络信息安全防护体系建设，研究建立对技术、设备和服务提供商的安全审查制度 | 市网信办 | 市经济和信息化委、市科技知识产权局、市公安局、市保密局、电子政务办、市通信发展办 |  |
|  |  | 探索建立信息安全保密管理规范措施，建立完善信息安全管理责任制和各部门协同保障信息安全的工作制度，大力提升重大网络安全事件应急处理能力和协同合作能力 | 市委机要局、市保密局 |  |  |
|  |  | 强化大数据环境下信息安全，数字认证体系建设，组建数据资源服务有限公司 | 市智信办 |  |  |
| 4 | 智慧城市建设宣传 | 建设泸州市智慧城市运营体验中心 | 市智信办 | 市文体广局、市教育局、市财政局、市科技知识产权局、市通信发展办等部门，各通信运营商 |  |
|  |  | 持续开展智慧城市建设全民宣传工作，提升市民智慧城市意识。 | 市委宣传部 |  |  |
| 5 | 智慧城市建设资金保障 | 发挥财政资金引导作用，安排5000万的智慧城市专项引导资金，引导各行业、各领域的信息化建设资金投入，保障智慧城市建设工作经费。 | 市财政局 | 市发展改革委、市经济和信息化委、市金融办、市科技知识产权局、市国税局、市地税局、人行泸州中支 |  |